Kế Hoạch Và Mục Tiêu

Phát Triển Dự Án Từ Bi.

(Lộ trình từng bước)

Xây dựng một hệ sinh thái giúp mọi người có thể ứng dụng Từ Bi vào cuộc sống, tu học và giải trí, từ đó hiểu rõ hơn về bản chất của khổ đau, giác ngộ và giải thoát.

Để đạt được mục tiêu này với tỷ lệ thành công cao nhất, Ti đề xuất một nguyên tắc quan trọng:

Phát triển cộng đồng trước, phát triển công nghệ sau.

Tức công nghệ nào cấp thiết cho cộng đồng thì phát triển trước, công nghệ nào chưa cấp bách thì phát triển sau

Bởi vì một ứng dụng không có cộng đồng thì rất dễ thất bại. Nhưng nếu có một cộng đồng mạnh thì luôn có thể tạo ra ứng dụng, game và cả một hệ sinh thái.

🌏 TẦM NHÌN TỐI THƯỢNG

Trong tương lai, khi ai đó hỏi:

"Làm thế nào để thực hành từ bi?"

Thì câu trả lời phổ biến sẽ là:

"Hãy mở Ứng Dụng Từ Bi."

...

I. GIAI ĐOẠN I: Kiến tạo nền móng (6 tháng)

Mục Tiêu Chính: Không phải làm ra app. Mà là: Xây dựng linh hồn, cộng đồng và nền tảng của app.

Người Khai Sáng:

a. Admin định hướng (Ti), phụ trách:

- Triết lý dự án.

- Nội dung.

- Cộng đồng.

- Truyền thông.

- Huy động nguồn lực.

- Thiết kế ý tưởng.

- Định hướng phát triển.

b. Admin kỹ thuật, phụ trách:

- Hệ thống.

- Server.

- Database.

- Mã nguồn.

- Bảo mật.

- Phát triển ứng dụng.

1. LỘ TRÌNH THÁNG 1

a. Xây dựng và hoàn thiện tư tưởng.

- Tuyên ngôn dự án

Ứng Dụng Từ Bi là công cụ giúp mọi người ứng dụng từ bi vào cuộc sống và tu hành, từ đó hiểu rõ khổ đau, giác ngộ và giải thoát.

- Bộ triết lý cốt lõi

Từ bi. Trí tuệ. Giác ngộ. Giải thoát.

Tu hành. Niệm phật. Buông bỏ. Siêu độ.

- Khẩu hiệu

Siêu thoát không siêu thích.

Giải thoát không giải thích.

Buông bỏ mới có thể trở về.

b. Tiến hành thiết kế ứng dụng (phiên bản 1.0).

Tập trung vào:

- Hệ thống niệm phật, không gian cộng tu.

- Thanh a, thanh i, nút niệm, nút nghe, nút mời.

- Nhật ký, cài đặt, xếp hạng, tỉ lệ quy đổi, thùng từ bi, túi đồ, thương thành nhỏ.

- Chuyên mục cộng đồng, lướt nhóm, lướt chủ đề. Giao diện Nhóm gồm 5 chủ đề mới nhất ở trên, mục livechat ở dưới. Giao diện Chủ Đề bao gồm bài viết và các bình luận trong bài viết.

- Chuyên mục Bạn cho phép nhắn tin, mời cộng tu, mời nhóm, tạo nhóm.

- Chuyên mục Kinh Sách cho phép xem sách điện tử online hoặc tải về đọc offline.

- Có thể thiết kế thêm Tượng Phật trong không gian để thành viên có thể phát nguyện, hồi hướng, sám hối. Hoặc tạo một nhóm có định hướng như vậy.

- Hệ thống cộng đồng

- Hồ sơ.

- Kết bạn.

- Nhóm.

- Chat.

- Cộng tu.

- Hệ thống điểm

- Niệm lực A.

- Nguyên lực I.

- K.

- Số lầ niệm.

- Phiếu từ bi.

- Điểm từ bi.

- Hệ thống thành tích

- Hằng ngày.

- Hằng tuần.

- Hằng tháng.

- Hằng năm.

- Tổng.

2. LỘ TRÌNH THÁNG 2 - THÁNG 3.

Xây dựng cộng đồng. Thành lập: CỘNG ĐỒNG TỪ BI

- Mục tiêu: 100 thành viên đầu tiên.

- Chuẩn bị: 10 - 100 bài viết nền. Ví dụ:

- Từ bi là gì?

- Niệm phật là gì?

- Nghiệp là gì?

- Siêu độ là gì?

- Giác ngộ là gì?

- Giải thoát là gì?

- Vì sao phải tu?

- Vì sao phải niệm Phật?

3. LỘ TRÌNH THÁNG 4 - THÁNG 5.

a. Ra mắt phiên bản 1.0

- Close beta: Kiểm tra, hoàn thiện các lỗi trước khi giới thiệu phiên bản đầu tiên. Có thể mời 10 - 100 thành viên tiến hành thử nghiệm

kín

- Open beta: Giới thiệu phiên đầu tiên tới những thành viên nòng cốt, để cùng nhau trải nghiệm, đánh giá và phát triển.

b. Xây dựng truyền thông

Xây dựng và phát triển:

- Facebook Group.

- Facebook Page.

- Youtube.

- TikTok.

- Discord.

- Website.

- Mục tiêu: 1000 thành viên.

c. Hoàn thiện Alpha.

Hoàn thiện: Đăng nhập. Hồ sơ. Niệm Phật. A. I. Bảng xếp hạng. Thành tích. Cộng đồng...

Gọi vốn: Sau khi hoàn thiện sẽ tiến hành xin tài trợ và ủng hộ để bắt đầu mở rộng.

6. LỘ TRÌNH THÁNG 6.

- Mục tiêu:

- Sửa lỗi, tối ưu hóa trong quá trình mở rộng ứng dụng.

- Ổn định server, hoàn thiện trải nghiệm.

- Lên kế hoạch cho phiên bản 1.1. Như hoàn thiện cổng game và các chức năng mới.

- Sẵn sàng mọi thứ cho giai đoạn 2.

- Ổn định và hoàn thiện:

- Nhân sự.

- Tài chính.

- Pháp lý.

- Kỹ thuật.

- Truyền thông.

II. GIAI ĐOẠN II: Phát triển hệ sinh thái. (100 ngày)

Đây là giai đoạn quyết định thành bại.

MỤC TIÊU

- Ứng dụng: 10.000 người dùng.

- Cộng đồng: 50.000 thành viên.

- Tình nguyện viên: 100 người.

- Nhà tài trợ: 10–50 người.

1. GIAI ĐOẠN 1: (Ngày 1-30)

- Mục tiêu: Ra mắt phiên bản 1.1

- Sửa lỗi và hoàn thiện phiên bản.

- Thu thập phản hồi.

- Xây dựng uy tín.

- Ổn định hệ sinh thái cho ứng dụng và game.

- Đẩy mạnh: Quảng bá.

- Facebook.

- Youtube.

- TikTok.

- Cùng các cộng đồng tu đạo.

2. GIAI ĐOẠN 2: (Ngày 31-60)

Xây dựng bộ máy, thành lập:

- Ban phát triển.

- Nghiên cứu;

- Định hướng;

- Phát triển.

- Ban kỹ thuật.

- Ứng dụng;

- Server.

- Bảo mật.

- Thiết kế đồ họa

- Ban cộng đồng.

- Quản lý.

- Ý tưởng.

- Hỗ trợ.

- Truyền thông.

- Ban tài trợ.

- Gây quỹ.

- Tài trợ.

- Đầu tư.

- Thiện nguyện.

3. GIAI ĐOẠN 3:  (Ngày 61-80)

Ra mắt Ứng Dụng Từ Bi và Game Siêu Độ với phiên bản thu hút (phiên bản 1.2)

Phát triển triết lý game:

- Tu cũng niệm Phật.

- Chơi cũng niệm Phật.

4. GIAI ĐOẠN 4: (Ngày 81-100)

- Ổn định hệ sinh thái.

- Hoàn thiện tất tần tật.

- Chuẩn bị phiên bản hoàn mỹ nhất, phù hợp nhất.

MỤC TIÊU KẾT THÚC 100 NGÀY

Ứng dụng phải trở thành: Một hệ sinh thái có khả năng tự vận hành tại Việt Nam.

III. GIAI ĐOẠN III: Toàn cầu hóa. (1000 NGÀY)

1. Thời kỳ đầu: (0-300 ngày)

Quốc tế hóa:

- Tiếng Anh;

- Tiếng Trung;

- Tiếng Nhật;

- Tiếng Hàn.

- ...

Ra mắt:

- Website quốc tế.

- Youtube quốc tế.

- Discord quốc tế.

2. Thời kỳ giữa: (300-700 ngày)

Mở rộng:

- Trung Quốc.

- Đông Nam Á.

- Nhật Bản.

- Hàn Quốc.

- Mỹ.

- Châu Âu.

Xây dựng:

- Cộng đồng quốc tế.

- Đội ngũ địa phương.

- Đại sứ cộng đồng.

3. Thời kỳ cuối: (700-1000 ngày)

Hoàn thiện hệ sinh thái:

- Ứng Dụng Từ Bi.

- Cộng Đồng Từ Bi.

- Game Siêu Độ.

- AI Từ Bi.

- Học viện Từ Bi.

- Hệ thống cộng tu.

- Hệ thống siêu độ.

- Hệ thống giáo dục.

IV. TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN CUỐI CÙNG

- Làm chậm để đi xa.

- Hoàn thiện mọi thời điểm.

- Xây cộng đồng trước, xây hệ sinh thái sau.

- Không cần tốt nhất, chỉ cần phù hợp nhất.

Người ta không ở lại vì công nghệ. Người ta ở lại vì cộng đồng, ý nghĩa và niềm tin.

Từ bi, trí tuệ, giác ngộ và giải thoát.

🙏 Nam Mô A Di Đà Phật.